Cuadro de priorización:

| Código | Nombre de la Iniciativa | Impacto (1-5) | Esfuerzo (1-5) | Prioridad | Planificación (Roadmap) | Brecha que Resuelve (Gap) | Meta Alineada (TO-BE Goal) | Riesgo Asociado por Inacción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROY-01 | Portal de Pacientes & App Móvil | 5 | 3 | Alta | Ola 1 (0 a 12 meses) | Sin canal digital de autoatención para reservas. | Atención 100% digital y autogestionada al 2027. | Pérdida progresiva de cuota de mercado frente a competidores digitales. |
| PROY-05 | Plataforma de Telemedicina | 5 | 3 | Alta | Ola 1 (0 a 12 meses) | Inexistencia de consultas médicas remotas y virtuales. | Cobertura omnicanal, accesible y descentralizada. | Saturación del servicio de urgencias físicas y consultorios. |
| PROY-02 | Plataforma de Integración (APIs) | 5 | 5 | Alta | Ola 2 (12 a 24 meses) | Sistemas de información médicos y administrativos aislados. | Interoperabilidad técnica e integración institucional. | Inconsistencia de datos clínicos e ineficiencia operativa. |
| PROY-03 | Historia Clínica Electrónica (HCE) | 4 | 4 | Media | Ola 2 (12 a 24 meses) | Registro e historias clínicas físicas en soporte de papel. | Digitalización, legibilidad y seguridad de registros de salud. | Pérdida o deterioro de información médica y sanciones regulatorias. |
| PROY-04 | Migración Cloud (Azure/AKS) | 4 | 5 | Media | Ola 3 (24 a 36 meses) | Servidores físicos locales sin escalabilidad ni elasticidad. | Infraestructura elástica, altamente disponible y redundante. | Caídas del sistema en horas pico y altos costos de mantenimiento. |